济宁医学院太白湖校区读书长廊、凉亭建设项目

地质勘测机构遴选公告（第二次）

一、项目内容

济宁医学院太白湖校区读书长廊、凉亭建设项目地质勘测机构遴选。

二、遴选要求

1、供应商要求：

（1）满足政府采购法第二十二条规定；

（2）具备工程勘察综合类甲级资质或岩土工程勘察专业丙级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；

（3）具备有效的营业执照（或事业法人证书）；

（4）具有良好的资金及财务状况；

（5）遵守国家法律、法规，具备良好商业信誉，最近3年在经营活动中没有违法、违规记录；

2、规格、采购数量

勘察结果：出具岩土工程勘察报告；

工期：合同签订后，于7日内完成勘察并出具真实有效的报告；

控制价：人民币20000.00元，供应商总报价不得高于控制价，否则其报价会被拒绝。

勘测要求：

（1）勘测类型为详细勘测；

（2）读书长廊的地质勘测预计约30米设置一个勘测点，共计勘测点约10个，勘测点总数根据总平面图和地下基础情况进行调整；每个勘测点深度预计为10米，具体深度根据地质情况有所调整；

（3）凉亭的地质勘测预计至少2个勘测点，每点深度约12米，具体深度根据地质情况有所调整；

（4）由设计单位为勘测单位提供CAD平面图。

3、报价截止时间

2019年 09月23日，上午09：00。

4、报价及要求

（1）服务质量不得出现负偏离。

（2）付款方式：供应商完成勘察并出具真实有效的报告，经采购人项目主管部门组织相关部门单位验收通过后，由供应商向采购人出具真实有效的发票，采购人收到发票后，10个工作日内向供应商支付全款。

（3）供应商在采购人指定的时间、地点提供服务，与勘测有关的一切费用及风险，均包含在报价中，采购人不再向供应商支付其他费用。

（4）以“延米”为单位进行报价。

三、其他

1、报价方式：

一次性报价，投标人于报价截止时间前发电子邮件至jnmczbb@126.com，邮件名称请注明:“XX公司关于济宁医学院太白湖校区读书长廊、凉亭建设项目地质勘测机构遴选”的报价。

2、评标方式：

满足本公告及服务要求，价格最低者中标。

3、报价材料：

由企业营业执照复印件（加盖公章）、报价单等组成，无论中标与否，报价材料概不退还。

4、项目联系人：

济宁医学院资产管理处招标办公室

王老师 0537-3616133

济宁医学院资产管理处

2019-09-18