济宁医学院太白湖校区绿化方案设计项目征集文件

组织单位：济宁医学院

第一部分 方案征集说明文件

一、项目概况
    1、项目名称：济宁医学院太白湖校区绿化方案设计项目

- 项目位置：济宁医学院太白湖校区
二、组织单位：济宁医学院
三、方案征集方式及方案的评审、选定
    本次征集活动采用公开征集方式，共分两个阶段：
    第一阶段：广泛征集设计意向方案阶段
    通过网络、报刊、邀请函等方式向具有风景园林工程专项设计乙级及以上资质或工程设计综合资质乙级及以上的单位发布方案征集信息。
    各投稿单位提交方案后，由方案征集工作领导小组组织有关专家和人员根据投稿单位提供的方案进行筛选，择优选出 3  个较优的方案。
    第二阶段：择优邀请竞标阶段
    由征集单位向第一阶段择优选定后的 3 家设计单位发出深化设计邀请。受邀请的单位按设计任务书规定报送设计成果，征集单位将会邀请5名包括园林方面的专家和相关部门人员对 3 个方案进行评审，提出推荐方案意见，并按照程序上报批准。最终报批并采纳的方案的施工图设计原则上由中选方案单位一并完成。
四、日程安排
    1、方案征集文件发放
 2015年12月31日～2016年01月08日，通过网络、报刊、邀请函等方式向具有风景园林工程专项设计乙级及以上资质或工程设计综合资质乙级及以上的单位发布方案征集信息，广泛征集设计意向方案。

- 凡有意参加本次征集活动的单位，请于2016年01月08日17:00前将相关资质证件（营业执照副本、资质副本、法定代表人授权委托书）扫描件及受托人身份证扫描件（证件均加盖公章）发送至sdhtzx006@126.com，同时注明项目名称、联系人及联系方式。

- 现场查勘
    自行查勘现场。
    3、答疑                   
     设计机构可就征集文件和设计任务书中有关疑问以书面形式在 2016年01月12日上午9:00前发送至邮箱（sdhtzx006@126.com)，组织单位将于  2016  年 01 月 14 日前回复。在上述规定时间内不提出问题的，视为认可本征集文件。

- 4、应征确认
   凡确定参加本次方案征集的有资质的设计机构需出具确认函。确认函经法人签字并加盖公章后以书面形式在 2016 年01月13日上午9:00前 发送至邮箱（sdhtzx006@126.com)。
    5、设计意向方案成果提交
    设计意向方案成果提交截止时间： 2016 年01月15日上午9:00。请参与了项目设计意向的设计机构在此规定时间前通过现场递交文件的方式，按时提交方案成果，凡在规定时间内送达的设计意向方案文件，视同响应征集文件要求，均参加意向方案筛选。

提交地点：另行通知
    6、意向方案筛选及评审
     2016 年01月15日，由组织单位组织邀请5名园林方面的专家和相关部门人员开展方案筛选，对参选方案进行评议，提出推荐方案意见，择优选出 3 个较优的方案。
    7、征集邀请
由组织单位向设计意向方案筛选排名前 3 位的方案设计机构发出正式邀请函。
    8、本次方案征集时间安排若有变化或调整则另行通知。
    9、方案征集原则
   本次方案征集将在公开、公平、公正的原则下进行。
    10、其他说明
   凡参加本次方案征集的设计单位均视为承认本方案征集文件的所有条款并按本方案征集文件规定条款完成各阶段设计方案。
    五、方案设计费用
    1、设计意向方案阶段无工作费用补偿，择优选定的  3  个方案的设计机构有获得进入邀请竞标阶段的权利。
    2、根据专家评审意见，对符合设计任务书要求的前三名应邀方案支付征集费用 3  万元人民币。达不到设计任务书要求的方案将根据专家评审意见扣减费用，甚至不予支付。
    3、组织单位在设计方案评审后20个工作日内一次性支付方案征集费用。最终中选方案审批通过后，该方案设计机构将获得与组织单位签订设计合同的优先权，已支付中选单位的征集费做为合同设计费的预付款。
    六、违约行为规定
    以下行为将被视为违约行为，其应征方案将被视为无效应征方案：
    1、至本说明规定的应征方案提交截止时间而未送交应征方案的；
    2、应征方案不符合应征文件有关要求的；
    3、未对征集文件有关要求做出实质性响应或有重大偏差的；
    4、应征文件未按规定格式制作或字迹模糊辨认不请、内容不全的；
    5、应征文件未标注有设计机构名称或标志的。
    七、相关说明
    1、本次方案征集的工作语言为中文。
    2、应征文件送交时，有关应征方的单位名称、法定代表人、注册地址、汇款户名及帐号、设计收费证书及营业执照复印件、详细通讯地址电话、联络人等资料应一并送交，并注明参加设计人员的具体姓名、专业、职务、职称。
    3、应征方的所有应征文件将不予以返还。
    4、应征方参与本次规划征集工作产生的一切费用由应征方自行承担。
    5、参加本次征集的作品版权归组织单位所有，组织单位有权在征集活动结束后公开展示应征设计成果，并通过传播媒介、专业杂志、书刊或其他形式介绍、展示应征作品及评价应征作品，并使用应征作品。设计机构对其设计作品有一定的使用权（限介绍方案和论文发表）。
    6、组织单位有权使用应征设计方案，并根据需要对其进行调整或修改。
    7、本次征集活动的解释权属于济宁医学院。
    8、与本项目有关的正式联系方式如下：

山东衡天咨询有限公司

联系人：孙越       0537-2489666  15020772060

济宁医学院
       联系人： 宫主任    13371253355   13505378626

第二部分 设计任务书

一、项目概况

1、项目名称：山东省济宁医学院太白湖校区现绿化基础上绿化规划设计。

2、建设单位：济宁医学院

3、项目选址：济宁医学院太白湖校区（重点为：环河及河系内绿化）。

4、用地规模：河系内约87000㎡，河系外坡约4000㎡，河道约50000㎡，河系外约70000㎡。

二、设计原则

在学校现有的绿化状态下，设计理念应在符合园林式及花园式标准的基础之上为师生提供一个宜人的教学、学习、教学互动和休憩、生活的趋于自然的生态优美环境，体现校园文化，达到功能与建筑效果的和谐统一。

1、以人为本：设计应坚持“以人为本、以学生为中心”的原则，最大程度的方便学生，服务师生（按照高校校园管理的要求，必须设修读点或休憩场所）。

2、布局科学：在环境布局上要做到动静分区、功能分区、运动便捷、科学布局。布局要体现既相对独立，又有机融合，最大程度的资源共享，与建筑、环境和谐相融。

3、绿色节能：高等院校建设尽可能增加绿地面积，树草兼植，高、中、低和大、中、小相结合。河系外考虑停车位的合理预留，规划设计应充分突显绿色生态高等院校的人文特色，环保措施，积极采用新技术、新工艺、新材料，减少高等院校的运营费用和成本，河道内亲水设计要充分考虑河道内地源热泵的诸多管道铺设问题，不能破坏地源热泵的管道运行。

4、可实施性：高等院校方案设计要紧密结合建设实际，所采用的材料、工艺等要具备可行性，工程造价应符合投资规模要求。

5、景观设计要求简洁、大方、实用、富有现代自然气息。

三、设计内容及要求

济宁医学院太白湖校区绿化规划设计 ，重点河系内和环河，按照园林标准规划设计（包括园路、照明、给排水、亭台轩榭等小品、休憩活动场所和修读点等等标准化）；河系外概念化设计，简洁、大方。

1、与整体规划相协调。

2、设计应根据现代高等院校的设计理念，结合院校的建设规模，充分考虑单体布局之间的相互关系，保证高等院校环境布局合理以及与周边环境的有机结合。

3、设计风格不限，但应充分考虑学生的心理特点、生理特征和安全性。务求美观大方，富有个性。体现以人为本，实现无障碍设计。同时，通过环境设计达到建筑群体协调一致，与周围环境完美配合。

4、设计应符合建设部相关的规范、标准，同时符合山东省、济宁市的相关要求。

5、建设单位未考虑到的设计细节，设计单位在设计时应与建设单位充分沟通交流。

6、设计要求四季常青，花开不断。保证三季有花，花期相继开放，做到春花、夏果、秋叶、冬雪（春季开花相继至夏，夏季有果相继秋收，秋季观叶多变，冬季白雪覆盖婀娜多姿）。

7、主要设计要求：

7.1河系外部分只需概念设计，河系外西南角暂不需设计规划。设计主要充分考虑河系内十一块大地、河系两侧岸坡和水系（如规划亲水平台）等规划区域内的绿化工程。在现有的校园绿化规模下，“做加法，不做减法（可适当调整）”，可考虑在河系内各大区域内布局供学生学习休憩的休读点和活动场所，增加园路、桌凳椅、照明、给排水、文化长廊、休憩和活动空间、亭台轩榭等园林景点小品等。

7.2 校园各功能区的植物配置要依据科学性、艺术性的原则，树立植物造景的观念。首先进行场地分析，对场地上的温、光、水、风、生物等进行整体分析，其次考虑人如何在这块土地上活动，分析、评价土地的适宜性，然后适地适树，运用美学原理，对树木花草进行合理搭配充分利用对比、烘托、均衡等艺术手法，平面绿化与垂直绿化相结合，可考虑利用植物增设如桃园、梅园等特色植物区域。

7.3 高校园林空间植物配置的目的是构成学校景观的主题，它除了要起到保持、改善环境，满足居住功能等要求，还需要起到美化环境，满足人们游憩的要求。校园园林空间绿化时植物配置还应该以生态园林的理论为依据，模拟自然生态环境，利用植物生理生态及园林美学的原理，进行植物配置，创造上中下组合的立体组合绿化群落，保持植物景观的稳定性与多样性。

7.4可考虑学校终水的排放、处理和综合利用，为学校绿化使用。

7.5可考虑学校污水处理和利用。

四、方案设计成果及进度要求

设计单位应按照任务书要求完成一套方案

（一）方案设计成果

1、设计成果文本（A3）5套

2、设计成果电子文本一套（CAD图纸，包括总平面图、鸟瞰图、功能分析图、绿化景观分析图、重要景观节点详图等）

3、设计展板（A1）一套(总平面图、鸟瞰图、主要彩色效果图、设计单位为表现设计意图的相关图纸等)

4、图纸要求：

（1）规划设计总平面图；

（2）全区域鸟瞰图；

（3）功能结构分析图；

（4）道路、场所交通及流线分析图；

（5）绿化景观分析图；

（6）重要景观节点详图；

（7）其他能表达设计意图的相关图纸；

5、规划设计方案多媒体演示。

6、设计概算：要求提供工程总造价（河系内（不含亲水）控制在1500万元以内；水系造景控制在800万元以内；河系外概念化设计含园路、地面造型、植物培植等，不设计给排水和照明，并不作施工图，可不做工程造价和每平方米造价。